(ИНФОРМАЦИЯ

о ходе использования средств самообложения граждан

на 29 октября 2018 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование СП | Виды работ | Общий объем финансирования в 2018г., руб. | Фактическое исполнение, руб. | Что осталось проделать? |
| 13 | Стародрожжановское СП | **Устройство выравнивающих слоев грунто-щебнем дорожно-уличной сети:****в с. Старое Дрожжаное:** - по пер.Газовый – 260 м- по ул. Березовая – 260 м - по ул. З.Нури – 213 м - по ул. Дуслык - 408 м-по ул.Татарстан-344 п.м.-по ул.Ш.Мудариса-214 п.м.-Луговая -170 м.-ремонт уличного освещения**в с. Новое Дрожжаное:** - по ул. Советская – 278 м - по ул.Заречная-1 – 232 м - по 2-му пер.Химиков –188 м-ремонт уличного освещения**в с. Старое Ильмово:**-ремонт уличного освещения-строительство контейнерных площадок в(в кол-ве 4 шт. **-Благоустройство территории (Содержание кладбищ в с.Старое Дрожжаное, с.Новое Дрожжаное и с.Старое Ильмово) Стародрожжановского сельского поселения*****Общая протяженность дорог - 2567 м***  | Всего: 3424000,00в т. ч. из собственных средств: 644000,00средства бюджета РТ:остаток 2017 г. – 204000,00 за 2018 год - 2576000,00 | 3096115,80 | 327884,20(Содержание кладбищ) |