(ИНФОРМАЦИЯ

о ходе использования средств самообложения граждан

на 29 октября 2018 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование СП | Виды работ | Общий объем финансирования в 2018г., руб. | Фактическое исполнение, руб. | Что осталось проделать? |
| 13 | Стародрожжановское СП | **Устройство выравнивающих слоев грунто-щебнем дорожно-уличной сети:**  **в с. Старое Дрожжаное:**  - по пер.Газовый – 260 м  - по ул. Березовая – 260 м  - по ул. З.Нури – 213 м  - по ул. Дуслык - 408 м  -по ул.Татарстан-344 п.м.  -по ул.Ш.Мудариса-214 п.м.  -Луговая -170 м.  -ремонт уличного освещения  **в с. Новое Дрожжаное:**  - по ул. Советская – 278 м  - по ул.Заречная-1 – 232 м  - по 2-му пер.Химиков –188 м  -ремонт уличного освещения  **в с. Старое Ильмово:**  -ремонт уличного освещения  -строительство контейнерных площадок в(в кол-ве 4 шт.  **-Благоустройство территории (Содержание кладбищ в с.Старое Дрожжаное, с.Новое Дрожжаное и с.Старое Ильмово) Стародрожжановского сельского поселения**  ***Общая протяженность дорог - 2567 м*** | Всего: 3424000,00  в т. ч. из собственных средств: 644000,00  средства бюджета РТ:  остаток 2017 г. –  204000,00 за 2018 год -  2576000,00 | 3096115,80 | 327884,20  (Содержание кладбищ) |